# NAVTERA — RİSK ANALİZİ VE YÖNETİM FORMU

Proje Adı: NAVTERA — Lüks Yat Kiralama Platformu (Web Sitesi ve Rezervasyon Sistemi)

Hazırlayan: ARDA BAYRAKGİL Tarih: 16.08.2026

# 1. Risk Faktörleri

- 1. Teknik Yetersizlik (yazılım/altyapı)

- 2. Zamanında Teslim Edilmemesi (site/rezervasyon geliştirmesi)

- 3. Bütçe Aşımı

- 4. Güvenlik Açıkları (siber güvenlik / KVKK ihlali)

- 5. Yazılım Hataları

- 6. Ekip Üyesi Değişiklikleri

- 7. Müşteri Beklentilerinde Değişim

- 8. Teknolojik Değişiklik

- 9. Yetersiz Test Süreçleri

- 10. Proje Kapsamının Değişmesi

- 11. Hava Koşulları Kaynaklı Sefer İptalleri

- 12. Liman/Marina Kapasite veya Erişim Sorunları

- 13. Kaptan/Mürettebat Yetersizliği veya Devamsızlığı

- 14. Ödeme Sistemi Arızaları

- 15. Sezonluk Talep Dalgalanmaları

- 16. Çifte Rezervasyon / Rezervasyon Çakışmaları

- 17. Yat Bakım ve Teknik Arıza Riski

# 2. Risk Değerleme Matrisi

| No | Risk Faktörleri | Olasılık (1-5) | Etki (1-5) | Önem Düzeyi (Olasılık x Etki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teknik Yetersizlik | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Zamanında Teslim Edilmemesi | 4 | 5 | 20 |
| 3 | Bütçe Aşımı | 3 | 4 | 12 |
| 4 | Güvenlik Açıkları (KVKK/Siber) | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Yazılım Hataları | 4 | 4 | 16 |
| 6 | Ekip Üyesi Değişiklikleri | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Müşteri Beklentilerinde Değişim | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Teknolojik Değişiklik | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Yetersiz Test Süreçleri | 3 | 4 | 12 |
| 10 | Proje Kapsamının Değişmesi | 3 | 3 | 9 |
| 11 | Hava Koşulları Kaynaklı Sefer İptalleri | 4 | 4 | 16 |
| 12 | Liman/Marina Kapasite veya Erişim Sorunları | 2 | 3 | 6 |
| 13 | Kaptan/Mürettebat Yetersizliği | 2 | 5 | 10 |
| 14 | Ödeme Sistemi Arızaları | 2 | 5 | 10 |
| 15 | Sezonluk Talep Dalgalanmaları | 5 | 3 | 15 |
| 16 | Çifte Rezervasyon / Çakışmalar | 3 | 4 | 12 |
| 17 | Yat Bakım ve Teknik Arıza Riski | 3 | 5 | 15 |

Not: Önem Düzeyi = Olasılık x Etki. 15 ve üzeri Yüksek Risk (kırmızı), 8-14 arası Orta Risk (sarı), 8 altı Düşük Risk (yeşil) olarak sınıflandırılmıştır.

# 3. Tepki Planı

1. Teknik Yetersizlik

Web geliştirme ve rezervasyon sistemi konularında eğitim programları düzenlenecek ve gerektiğinde dış kaynak (freelance geliştirici/danışman) desteğine başvurulacaktır.

2. Zamanında Teslim Edilmemesi

Gerçekçi zaman planlaması yapılacak, kritik yol (CPM) takibi uygulanacak ve gecikme riski taşıyan işler için ek kaynak aktarım planları oluşturulacaktır.

3. Bütçe Aşımı

Proje bütçesine ek rezerv payı ayrılacak, hangi durumlarda kullanılabileceği önceden tanımlanacak ve maliyet analizleri düzenli olarak gözden geçirilecektir.

4. Güvenlik Açıkları (KVKK/Siber)

Yazılım güvenlik güncellemeleri düzenli takip edilecek, KVKK'ya uygun veri işleme denetimleri sıklaştırılacak ve sızma testleri periyodik olarak yaptırılacaktır.

5. Yazılım Hataları

Kod gözden geçirme (code review) ve hata düzeltme süreçleri kurumsallaştırılacak, rezervasyon akışı için ileri düzey otomatik test araçları kullanılacaktır.

6. Ekip Üyesi Değişiklikleri

Kritik roller için yedek personel/yetki devri planı hazırlanacak ve süreç dokümantasyonu güncel tutularak bilgi kaybı önlenecektir.

7. Müşteri Beklentilerinde Değişim

Düzenli müşteri geri bildirim anketleri yapılacak ve hizmet/site içeriği bu geri bildirimlere göre çevik biçimde güncellenecektir.

8. Teknolojik Değişiklik

Sektördeki dijital rezervasyon ve ödeme teknolojileri periyodik olarak takip edilecek, gerekli entegrasyonlar zamanında planlanacaktır.

9. Yetersiz Test Süreçleri

Yayın öncesi çok aşamalı test (fonksiyonel, güvenlik, kullanılabilirlik) süreci zorunlu hale getirilecektir.

10. Proje Kapsamının Değişmesi

Kapsam değişiklikleri için resmi bir değişiklik talep süreci tanımlanacak; her değişiklik zaman/bütçe etkisiyle birlikte onaya sunulacaktır.

11. Hava Koşulları Kaynaklı Sefer İptalleri

Meteorolojik verilerin anlık takibi yapılacak, alternatif tarih/rota seçenekleri müşteriye önceden sunulacak ve esnek iptal/erteleme politikası uygulanacaktır.

12. Liman/Marina Kapasite veya Erişim Sorunları

Birden fazla liman ile yedekli iş birliği anlaşmaları yapılacak, doluluk durumu gerçek zamanlı takip edilecektir.

13. Kaptan/Mürettebat Yetersizliği veya Devamsızlığı

Yedek kaptan/mürettebat havuzu oluşturulacak ve sezon öncesi yeterlilik/sertifika kontrolleri tamamlanacaktır.

14. Ödeme Sistemi Arızaları

Birden fazla ödeme sağlayıcısı ile entegrasyon kurularak tekli sistem bağımlılığı azaltılacak, arıza anında manuel ödeme alternatifi hazır bulundurulacaktır.

15. Sezonluk Talep Dalgalanmaları

Düşük sezonda esnek fiyatlandırma ve kampanyalar uygulanacak, yoğun sezon için önceden personel/kapasite planlaması yapılacaktır.

16. Çifte Rezervasyon / Rezervasyon Çakışmaları

Rezervasyon sisteminde gerçek zamanlı takvim senkronizasyonu sağlanacak ve çakışma uyarı mekanizması kurulacaktır.

17. Yat Bakım ve Teknik Arıza Riski

Periyodik bakım takvimi oluşturulacak, kritik parçalar için stok/yedek tedarik planı hazırlanacaktır.

# 4. Risk Yönetim Tablosu

| Faaliyet | Olası Tehlike | Var Olan Önlem | Önlem Zaafı | Önlem Sonrası Risk Analizi | Riskin Oluşması Durumunda Yapılacak Faaliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknik Yetersizlik | Beklenmeyen maliyetler | Eğitim ve dış kaynak desteği | Bütçe kısıtı | Orta | Projenin kapsamında geçici daralma |
| Zamanında Teslim Edilmemesi | Planın gerçekçi olmaması | Kaynak aktarımı ve CPM takibi | Müşteri memnuniyetsizliği | Yüksek | Ek mesai / öncelik revizyonu |
| Bütçe Aşımı | Projenin durdurulması | Ek bütçe rezervi | Gelecek aşamalarda rezervin tükenmesi | Düşük | Müşteriden/ortaklardan ek bütçe talebi |
| Güvenlik Açıkları | Verilerin geç fark edilmesi | Test ve düzenli güncellemeler | Test araçlarının yetersizliği | Yüksek | Dış kaynak (siber güvenlik) desteği |
| Yazılım Hataları | Hatalı kod kullanımı | Test araçları ve code review | Test süreçlerinin yetersizliği | Düşük | Adaptasyon stratejilerinin geliştirilmesi |
| Hava Koşulları Kaynaklı İptaller | Ani hava değişimi | Meteoroloji takibi ve esnek politika | Tahminlerin kesin olmaması | Yüksek | Alternatif tarih/rota sunumu, iade süreci |
| Kaptan/Mürettebat Yetersizliği | Sezonluk personel açığı | Yedek personel havuzu | Yedek havuzun yetersiz büyüklüğü | Yüksek | Acil personel temini / dış kaynak kaptan |
| Ödeme Sistemi Arızaları | Tek sağlayıcıya bağımlılık | Çoklu ödeme entegrasyonu | Entegrasyon maliyeti | Orta | Manuel ödeme alternatifi devreye alma |
| Sezonluk Talep Dalgalanmaları | Düşük sezon gelir kaybı | Esnek fiyatlandırma/kampanya | Kampanyanın yetersiz görünürlüğü | Orta | Ek pazarlama bütçesi ayrılması |
| Yat Bakım ve Teknik Arıza | Sefer sırasında arıza | Periyodik bakım takvimi | Yedek parça tedarik süresi | Yüksek | Yedek yat devreye alma, sefer erteleme |